## Slide 1
SkillHub V2
Plan de travail
Équipe : Anne-Sophie · El-Fayed · Thouaïbat
Durée : 4 jours

## Slide 2
SkillHub V2
Jour 1 – Setup et intégration auth
Tâche 1 – Vérifier le dépôt GitHub
Vérifier que les 3 dossiers sont présents, que la branche dev existe, que CONTRIBUTING.md est complet
Anne-Sophie
Tâche 2 – Cloner et lancer Laravel
Cloner le dépôt et vérifier que Laravel tourne sur le port 8000
El-Fayed
Tâche 3 – Cloner et lancer React
Cloner le dépôt et vérifier que React tourne sur le port 5173
Thouaibat
Tâche 4 – Spring Boot / Postman
Modifier et tester /register, /login, /validate → vérifier que /validate retourne email + role + userId
Anne-Sophie
Tâche 5 – Adapter Laravel (routes)
Supprimer /register et /login dans api.php, remplacer auth:api par jwt.verify
El-Fayed
Tâche 6 - Créer JwtVerifyMiddleware
Créer le middleware qui appelle Spring Boot sur /validate pour vérifier chaque token
El-Fayed

## Slide 3
SkillHub V2
Jour 1 – Setup et intégration auth
Tâche 7 – Enregistrer le middleware et modifier CheckRole
Enregistrer jwt.verify dans bootstrap/app.php, modifier CheckRole.php
El-Fayed
Tâche 8 – Créer authApi.js
Créer src/api/authApi.js qui pointe vers Spring Boot port 8080
Thouaibat
Tâche 9 – Modifier AuthContext.jsx
Modifier login() et register() pour appeler Spring Boot
Thouaibat
Tâche 10 – Modifier RegisterModal.jsx
Modifier et tester /register, /login, /validate → vérifier que /validate retourne email + role + userId
Thouaibat
Tâche 11 – Tester le flux complet
Tester dans le navigateur : inscription → connexion → redirection dashboard
Thouaibat + Anne-Sophie
Fin
Fini pour le Jour 1 Bravo !!

## Slide 4
SkillHub V2
Jour 2 – Docker
Tâche 12 – Dockerfile Laravel
Créer Dockerfile dans skillhub-backend (composer + php:8.3-fpm-alpine)
El-Fayed
Tâche 13 – Dockerfile React
Créer Dockerfile dans skillhub-frontend (node:20-alpine + nginx:alpine)
Thouaibat
Tâche 14 – Vérifier Dockerfile Spring Boot
Vérifier que le Dockerfile existant dans skillhub-auth fonctionne avec docker build
Anne-Sophie
Tâche 15 – Créer .env.example
Lister toutes les variables nécessaires sans les vraies valeurs
Anne-Sophie
Tâche 16 – Créer docker-compose.yml
5 services (frontend, backend, auth, mysql, mongodb), réseau interne, health checks, restart: unless-stopped
Anne-Sophie
Tâche 17 - Tester docker compose
Lancer docker compose up --build, vérifier que tout démarre, tester le login dans le navigateur
Tout le monde

## Slide 5
SkillHub V2
Jour 3 – CI/CD et SonarCloud
Tâche 18 – Vérifier les tests unitaires
S'assurer que les 13 tests Laravel passent, corriger si besoin
El-Fayed
Tâche 19 – Configurer les secrets GitHub
Ajouter dans Settings → Secrets : DOCKER_USERNAME, DOCKER_TOKEN, JWT_SECRET, APP_MASTER_KEY, SONAR_TOKEN
Anne-Sophie
Tâche 20 – Créer le pipeline CI
Créer .github/workflows/ci.yml avec les étapes : install → tests → build image Docker
Anne-Sophie
Tâche 21 – Connecter SonarCloud
Créer projet sur sonarcloud.io, ajouter SONAR_TOKEN, intégrer dans le pipeline CI
Thouaibat
Tâche 22 – Pipeline CD
Ajouter l'étape CD qui pousse l'image vers Docker Hub après merge sur main
Anne-Sophie
Tâche 23 - Vérifier pipeline vert
Vérifier que le pipeline CI est vert sur dev et main, faire la capture d'écran Docker
Thouaibat + Anne-Sophie

## Slide 6
SkillHub V2
Jour 4 – CI/CD et SonarCloud
Tâche 24 – Rédiger le rapport cloud
Présentation SkillHub, architecture, comparaison OVHcloud vs AWS, 7 domaines Zero Trust, plan de sécurité
El-Fayed
Tâche 25 – Créer le schéma draw.io
Schéma avec tous les composants et communications, exporter en PNG
Anne-Sophie
Tâche 26 – Écrire le README.md
Prérequis, docker compose up --build, php artisan test, structure des dossiers
Thouaibat
Tâche 27 – Corrections finales Laravel
Corriger les derniers bugs si besoin, vérifier que ses commits sont dans git log
El-Fayed
Tâche 28 – Pipeline CD
docker compose up --build depuis un clone propre, vérifier 3 auteurs dans git log, créer tag v2.0.0
Tout le monde
Fin projet
On a fini le projet Bravo !!